КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2014 г.                                                            № 24

с. Агапино

Об утверждении плана мероприятий

по содержанию, ремонту дорог и улиц

Ганинского сельсовета на 2014 год

На основании Федерального закона от 06  октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями), закона Российской Федерации  от 08 ноября .2007 г. № 257-ФЗ (в ред. Федерального закона от 18.07.2011г. № 243-ФЗ) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»  и Уставом Ганинского сельсовета, Администрация Ганинского  сельсовета

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить план работ по содержанию, ремонту дорог и улиц Ганинского сельсовета на 2014 год.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде  в здании Администрации Ганинского сельсовета и разместить на официальном сайте Администрации Ганинского  сельсовета в сети Интернет.

3.  Контроль   исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ганинского  сельсовета                                                 Н.В.Бахарева

Приложение

к постановлению Администрации Ганинского  сельсовета

«Об утверждении плана мероприятий по содержанию,

ремонту дорог и улиц Ганинского  сельсовета

на 2014 год.»  от 26.08. 2014 г. № 24

План мероприятий по содержанию, ремонту дорог и улиц

Ганинского сельсовета на 2014 год

| № п/п | Месторасположение проводимых работ | Срок исполнения | Исполнитель | Смета расходов тыс./руб. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отсыпка дорог щебнем: - ул. Зеленая , 780 на сумму 576.911р. - ул. Парковая, 240 на сумму 177.511р. - ул. Советская,300 на сумму 221.889р. - ул. Речная, 410 на сумму 303.248 р. | Май-октябрь | По итогам электронных торгов | 1279,559 Бюджет дорожного фонда Курганской области |  |
| 2 | ул. Зеленая – вырубка деревьев вдоль поселковых дорог- 300 м. | Май-июнь | администрация по договору | 50,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 3 | ул. Парковая – вырубка деревьев вдоль поселковых дорог – 100 м | Май-июнь | администрация по договору | 30,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 4 | ул. Молодежная - отсыпка дорог щебнем – 50 м | Май-июнь | администрация по договору | 7,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 5 | Грейдирование внутри поселковых дорог- 9731м | Май-октябрь | администрация по договору | 45,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 6 | Снегоочистка – улицы сел Агапино, Ганино, д. Иванищевское | Февраль-март | администрация по договору | 45,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 7 | Снегоочистка – улицы сел Агапино, Ганино, д. Иванищевское | Ноябрь-декабрь | администрация по договору | 50,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 8 | Паспортизация дорог Ганинского сельсовета | Апрель-декабрь | администрация по договору | 5,0 дорожный фонд сельсовета |  |
| 9 | Дорожный налог |  |  | 80,0 дорожный фонд сельсовета |  |
|  | ИТОГО |  |  | 1591,559 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Ганинского сельсовета (дорожный фонд) |  |  |  | 312,0 |  |
| Бюджет Курганской области (дорожный фонд) |  |  |  | 1279,559 |  |

Глава Ганинского  сельсовета                                                 Н.В.Бахарева